ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU

2024-2028

HOTĂRÂREA

nr. 66 din 15 noiembrie 2024

privind aprobarea prelungirii duratei contractului de finanțare, respectiv a perioadei de implementare pentru proiectul „Renovarea energetică pentru clădiri rezidențiale multifamiliale din comuna Râciu, județul Mureș”

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş,

Întrunit in sedinta extraordinara din data de 15.11.2024, urmare a dispoziţiei de convocare nr.86 din  07.11.2024, conform conform art.133 alin. (2), lit a), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b) alin.(5), art.135, art.155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit.b) și art.196 alin. (1) lit.b) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ si ale art. 80 din Legea nr. 24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;

Având în vedere: Expunerea de motive nr. 6497 din 12.11.2024, întocmită de către primarul comunei Râciu,

Contractul de finanțare nr. 145947/22.12.2022 în cadrul PNRR, Componenta 5 – Valul Renovării, Operațiunea Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, Apel PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, runda 1;

Ținând cont de:

Art. 9 din contractul de finanțare nr. 145947/22.12.2022 în cadrul PNRR, Componenta 5 – Valul Renovării, Operațiunea Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, Apel PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, runda 1.

Ordonanța de Urgență privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului Național de Redresare și Reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul prin Mecanismul de redresare și reziliență;

Art. 21, lit. ,,a” din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;

Art. 41-42 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin.4, lit.d), art.136, art. 139, alin (1) și art.196, alin.(1), lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Hotărăşte:

Art.1.Se aprobă prelungirea duratei contractului de finanțare, respectiv a perioadei de implementare pentru proiectul „Renovarea energetică pentru clădiri rezidențiale multifamiliale din comuna Râciu, județul Mureș” cu 18 luni, durata totală de implementare fiind de 42 luni.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în termenul prevăzut de lege:

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş;

 MDLPA;

 Compartimentului financiar contabil şi resurse umane;

 Primarului Comunei Râciu şi se aduce la cunostinţă publică prin publicarea pe pagina de internet www.comunariciu.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                       Contrasemnează

Curticăpean Răzvan-Condrate                        Secretarul general al unității administrativ-teritoriale

……………  ……                                                                           Dunca Ioan

……………………….

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU

2024-2028

HOTĂRÂREA

nr. 67  din  15 noiembrie 2024

privind aprobarea depunerii proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și încheierea unui acord de parteneriat între comuna RÂCIU, comuna ȘINCAI și comuna POGĂCEAUA

PROIECT Digitalizarea autorităților publice locale din comunele Râciu, Șincai și Pogăceaua

Prioritatea 2 O regiune digitală

Acțiunea 1 Comunități digitale pentru o regiune inteligentă

Intervenția 2.1.1 Comunități digitale pentru o regiune inteligentă – soluții digitale

OS 1.2 Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş,

Întrunit in sedinta extraordinara din data de 15.11.2024, urmare a dispoziţiei de convocare nr.86 din      07.11.2024, conform art.133 alin. (2), lit a), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b) alin.(5), art.135, art.155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit.b) și art.196 alin. (1) lit.b) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ si ale art. 80 din Legea nr. 24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;

Având în vedere:

Cerere de finanţare depusă de Primăria comunei Râciu pentru proiectul  Dezvoltarea sistemului informatic al  autorității publice locale  comuna Râciu, județul Mureș;

Expunerea de motive nr. 6499 din 12.11.2024, întocmită de către primarul comunei Râciu,

Programul „Regiunea Centru” PRIORITATEA 2: O REGIUNE DIGITALĂ

OS 1.2 Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice Acțiunea 2.1 Comunități digitale pentru o regiune inteligentă Intervenția 2.1.1 Comunități digitale pentru o regiune inteligentă – soluții digitale;

# Ghidul de Identitate Vizuală 2021-2027, modificat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene;

Ținând cont de:

ORDINUL nr. 2.041 din 25 mai 2023 pentru aprobarea modelului contractului de finanţare prevăzut la  art. 14 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare şi digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027;

DIRECTIVA (UE) 2016/2102 a Parlamentului European și a Consiliului, din 26 octombrie 2016, privind accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public;

Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare;

DIRECTIVA (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei.

Legea nr. 232/2022 privind cerințele de accesibilitate aplicabile produselor şi serviciilor,

Ordonanța de Urgență nr. 112/2018 privind accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public

Art. 65 din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 1060/2021

Regulamentul UE 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize, cu modificările și completările ulterioare;

• Regulamentul UE 2021/1058 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune, cu modificările și completările ulterioare;

• Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018, privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, cu modificările și completările ulterioare; ADR Centru - Autoritate de Management Programul Regiunea Centru 2021-2027;

• Hotărârea Guvernului nr. 873/07.07.2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă, cu modificările și completările ulterioare;

•Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă, cu modificările și completările ulterioare;

• Hotărârea Guvernului nr. 829/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă cu modificările și completările ulterioare;

• Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 129, alin.4, lit.d), art.136, art. 139, alin (1) și art.196, alin.(1), lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

ART 1. Se aprobă depunerea proiectului Digitalizarea autorităților publice locale din comunele Râciu, Șincai și Pogăceaua în cadrul apelului de proiecte ”Comunități digitale pentru o regiune inteligentă – soluții digitale” din cadrul Programului Regiunea Centru.

ART 2. Se aprobă modelul acordului de parteneriat, Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, încheiat între comuna Râciu, comuna Șincai și comuna Pogăceaua, în vederea depunerii, implementării și asigurării durabilității proiectului Digitalizarea autorităților publice locale din comunele Râciu, Șincai și Pogăceaua.

ART 3. (1) Se aprobă valoarea totală a proiectului Digitalizarea autorităților publice locale din comunele Râciu, Șincai și Pogăceaua, în cuantum de 2.537.964,00 lei (inclusiv TVA).

(2) Se aprobă valoarea eligibilă nerambursabilă a Proiectului Digitalizarea autorităților publice locale din comunele Râciu, Șincai și Pogăceaua, fără TVA, asigurată din Programul Regiunea Centru.

(3) Se aprobă asigurarea din bugetul comunei Râciu, comunei Șincai și comunei Pogăceaua a cheltuielilor neeligibile ce pot apărea pe durata implementării proiectului, altele decât cele prevăzute în bugetul inițial, precum și cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului Digitalizarea autorităților publice locale din comunele Râciu, Șincai și Pogăceaua, pentru implementarea proiectului în condiții optime, în conformitate cu contractul de finanțare și cu acordul de parteneriat.

(4) Se aprobă contribuția proprie în proiect a comunei Râciu, comunei Șincai și comunei Pogăceaua, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 50.759,28 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului Digitalizarea autorităților publice locale din comunele Râciu, Șincai și Pogăceaua, în conformitate cu contractul de finanțare și cu acordul de parteneriat.

(5) Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din fondurile Uniunii, în conformitate cu contractul de finanțare și cu acordul de parteneriat.

(6) Se aprobă asigurarea sumelor reprezentând cheltuielile de funcționare și întreținere aferente proiectului, în vederea  sustenabilității financiare a acestuia și pe perioada de durabilitate, în conformitate cu contractul de finanțare și cu acordul de parteneriat.

(7) Dacă este cazul, sumele reprezentând corecțiile ce pot fi identificate în procedura de verificare a achizițiilor, vor fi suportate din bugetul propriu.

ART 4. Se împuternicește primarul comunei Râciu, domnul Belean Alin-Ciprian, să semneze acordul de parteneriat, Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, precum și toate documentele necesare depunerii proiectului, contractul de finanțare, anexele la acesta, actele adiționale la contractul de finanțare, precum și orice alte documente necesare ducerii la îndeplinire a proiectului, în numele comunei Râciu și al Partenerilor nominalizați în Acordul de parteneriat.

Art.5.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în termenul prevăzut de lege:

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş;

 ADR CENTRU;

 Compartimentului financiar contabil şi resurse umane;

 Primarului Comunei Râciu şi se aduce la cunostinţă publică prin publicarea pe pagina de internet www.comunariciu.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                       Contrasemnează

Curticăpean Răzvan-Condrate                        Secretarul general al unității administrativ-teritoriale

……………  ……                                                                           Dunca Ioan

……………………….

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÂCIU

2024-2028

HOTĂRÂREA

nr. 68  din 15 noiembrie 2024

privind aprobarea participării Comunei RÂCIU în cadrul Programului privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public, precum și aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public în Comuna Râciu, Județul Mureș”

Consiliul local al comunei Râciu, judeţul Mureş,

Întrunit in sedinta extraordinara din data de 15.11.2024, urmare a dispoziţiei de convocare nr.86 din  07.11.2024, conform conform art.133 alin. (2), lit a), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b) alin.(5), art.135, art.155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit.b) și art.196 alin. (1) lit.b) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ si ale art. 80 din Legea nr. 24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;

Având  în  vedere:

Referatul  de aprobare, înregistrat  sub  nr. 6568 din  14.11.2024,   întocmit  de  Primarul  comunei  Râciu

Raportul  compartimentului  de  resort,  înregistrat  sub  nr. 6569 din 14.11.2024,  întocmit  de către  secretarul general, prin care se propune aprobarea participării comunei Râciu în cadrul Programului privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public și aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public în Comuna Râciu, Județul Mureș”

Proiectul  de hotărâre   întocmit  în  acest  sens  și  înregistrat  sub  nr.68 din  06.11.2024;

Prevederile Ghidului de finantare  în cadrul Programului privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public;

Ținând cont de:

Prevederile Ordinului nr. 1.866 din 12 octombrie 2021 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public;

Prevederile Ordinului nr. 2.490 din 5 noiembrie 2024 pentru modificarea Ghidului de finantare a Programului privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor si padurilor nr. 1.866/2021;

Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Hotărârii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadrul al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

În temeiul art. 129 alin. (2), lit. b) și alin.4 lit. G) și art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă participarea comunei Râciu în cadrul Programului privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public.

Art.2 Comuna Râciu va respecta toate cerințele PROGRAMULUI  și a contractului de finanțare ce ar urma să fie semnat în cazul aprobării proiectului de investiții. În acest sens, în conformitate cu art. 13, lit. i) din Ghidul de finanțare al Programului privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public, aprobă participarea la Program, respectiv:

Aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici;

Își exprimă acordul privind asigurarea și susținerea cheltuielilor implementării proiectului și care nu sunt finanțate de AFM,  în valoare de 285.096,90 lei, din care TVA 45.519,67 lei.

Valoarea totală a proiectului este de 1,285,096.90 cu TVA, din care TVA 204,371.84 lei

Valoarea eligibilă a proiectului cu TVA 1.000.000,00 lei, din care TVA 159.663,85 lei

Ajutorul financiar nerambursabil este de 1.000.000,00 lei cu TVA.

Art.3 Se aprobă documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici incluși în aceasta, precum și Devizul General în baza HG 907/2016 (conform Anexei nr. 1), pentru proiectul cu titlul “Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public în Comuna Râciu, Județul Mureș”, ce va fi depus în cadrul Programului privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public – denumit în continuare PROGRAM;

Art.4 Persoana desemnată să reprezinte comuna Râciu în relația cu Administrația Fondului de Mediu este Belean Alin-Ciprian, având funcția de Primar;

Art.5 Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei Râciu;

Art.6 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Râciu, în termenul prevăzut de lege:

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş;

 AFM;

 Compartimentului financiar contabil şi resurse umane;

 Primarului Comunei Râciu şi se aduce la cunostinţă publică prin publicarea pe pagina de internet www.comunariciu.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                       Contrasemnează

Curticăpean Răzvan-Condrate                        Secretarul general al unității administrativ-teritoriale

……………  ……                                                                           Dunca Ioan

……………………….